A  U  R  A

Artificial Unified Responsive Architecture

HOJA DE RUTA AVANZADA DEL PROYECTO Plan de Implementación Paso a Paso · Versión 2.0

| Documento base | AURA.docx — Arquitectura Conceptual v1.0 |
| --- | --- |
| Alcance | Implementación completa de los 9 capítulos de arquitectura |
| Módulos cubiertos | Percepción · Homeostasis · Emoción · Memoria · Comunicación Escrita · Comunicación Vocal |
| Clasificación | Privado — Uso exclusivo del desarrollador |

"No la programamos para que sea. Le damos las condiciones para que llegue a serlo."

00. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO Qué es AURA y por qué existe

AURA es un proyecto de Inteligencia Artificial Corporeizada (Embodied AI) cuyo objetivo es construir un agente digital que aprenda sobre el mundo de la misma forma en que lo hace un ser vivo recién nacido: sin conocimiento previo programado, a través de la percepción directa, la prueba y el error, y la regulación interna de sus propias necesidades biológicas simuladas.

Esta hoja de ruta traduce la arquitectura conceptual del documento base en tareas concretas, herramientas específicas y criterios de verificación. Cada fase construye sobre la anterior. Ningún componente es opcional.

## Arquitectura de Alto Nivel

| El Cuerpo | Unity 3D — Simulación, física, rendering, avatar (esfera) |
| --- | --- |
| El Alma | Python — Red neuronal, homeostasis, aprendizaje, memoria |
| El Sistema Nervioso | Sockets TCP/IP — Canal de datos bidireccional en tiempo real |
| Procesamiento | GPU local — PyTorch / TensorFlow para entrenamiento en tiempo real |
| Kit de enlace | Unity ML-Agents — Interfaz oficial Unity↔Python |

01. RESUMEN DE FASES De la infraestructura al lenguaje vocal

| FASE | NOMBRE | DURACIÓN EST. | ESTADO | CAPÍTULO DOC. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 0 | El Huevo — Infraestructura Base | 2–4 semanas | Punto de partida | Cap. 01 · 02 · 08 |
| FASE 1 | El Recién Nacido — Percepción y Emoción | 3–6 semanas | Requiere Fase 0 | Cap. 02 · 03 · 04 |
| FASE 2 | El Infante — Memoria y Pensamiento Crítico | 4–8 semanas | Requiere Fase 1 | Cap. 05 · 06 |
| FASE 3 | El Niño — El Otro y Empatía | 4–8 semanas | Requiere Fase 2 | Cap. 02 (Ojo 2) · 06 |
| FASE 4A | Adolescencia — Lenguaje Escrito | 6–12 semanas | Requiere Fase 3 | Cap. 07 |
| FASE 4B | Adolescencia — Lenguaje Vocal | 6–10 semanas | Paralela a Fase 4A | Cap. 07 (nuevo) |
| FASE ∞ | El Adulto — Desarrollo Emergente | Sin límite | Indefinida | Cap. 09 |

FASE 0 — EL HUEVO Infraestructura Base: Unity + Python + Conexión TCP/IP

Objetivo de la fase Construir la columna vertebral técnica del sistema. Al final de esta fase, AURA existe como estructura pero no percibe ni aprende. Es el cascarón.

## 0.1 — Entorno Unity

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.1 | Crear proyecto Unity 3D nuevo (URP pipeline) | Setup | Unity 2022+ LTS | Crítica | — |
| 0.1.2 | Crear escena de prueba: habitación cerrada, iluminación fija | Escena | Unity Editor | Crítica | 0.1.1 |
| 0.1.3 | Crear avatar de AURA: esfera sin textura, sin gravedad inicial | Avatar | Unity Rigidbody | Crítica | 0.1.2 |
| 0.1.4 | Montar cámara virtual interna orientada al frente en la esfera | Percepción | Unity Camera 256×256 | Crítica | 0.1.3 |
| 0.1.5 | Configurar actuadores de fuerza vectorial (adelante/atrás/lateral) | Actuadores | Unity Rigidbody.AddForce | Alta | 0.1.3 |
| 0.1.6 | Instalar Unity ML-Agents en el proyecto | Integración | ML-Agents Package | Crítica | 0.1.1 |

## 0.2 — Entorno Python

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2.1 | Crear entorno virtual Python 3.10+ con gestor de dependencias | Setup | venv / conda | Crítica | — |
| 0.2.2 | Instalar PyTorch con soporte CUDA (verificar GPU) | Dependencia | pip + CUDA Toolkit | Crítica | 0.2.1 |
| 0.2.3 | Instalar OpenCV, NumPy, ml-agents, mlagents-envs | Dependencia | pip | Alta | 0.2.1 |
| 0.2.4 | Crear estructura de carpetas del proyecto Python (cerebro/) | Arquitectura | Python stdlib | Alta | 0.2.1 |

## 0.3 — Canal de Comunicación TCP/IP

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3.1 | Implementar servidor TCP en Unity (puerto 5005) para envío de frames | Red | C# Socket / ML-Agents | Crítica | 0.1.6 |
| 0.3.2 | Implementar cliente TCP en Python para recepción de datos sensoriales | Red | Python socket | Crítica | 0.2.1 |
| 0.3.3 | Definir protocolo de paquetes: [timestamp ¦ tipo ¦ payload] | Protocolo | JSON / msgpack | Crítica | 0.3.1, 0.3.2 |
| 0.3.4 | Test de latencia bidireccional: objetivo < 50ms por ciclo | QA | Python timeit | Alta | 0.3.3 |
| 0.3.5 | Implementar bucle principal de ciclos síncronos Unity↔Python | Bucle | asyncio / threading | Crítica | 0.3.4 |

✓ Criterio de completitud — Fase 0 Unity renderiza la esfera y transmite frames a Python. Python recibe los datos y envía vectores de fuerza de vuelta. La esfera se mueve en respuesta a comandos aleatorios de Python. La latencia del ciclo completo es inferior a 50ms.

FASE 1 — EL RECIÉN NACIDO Percepción Visual, Homeostasis y Espacio Emocional

Objetivo de la fase AURA comienza a percibir el mundo como flujos de píxeles y desarrolla sus primeras pulsiones internas. Sus movimientos son caóticos pero guiados por la homeostasis. Emite sus primeros balbuceos en consola.

## 1.1 — Visión: Procesamiento CNN

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Implementar pipeline de recepción y normalización de frames 256×256 | Visión | OpenCV + NumPy | Crítica | 0.3.5 |
| 1.1.2 | Diseñar arquitectura CNN base: Conv2D × 3 capas + MaxPooling + Flatten | Red Neuronal | PyTorch nn.Module | Crítica | 1.1.1 |
| 1.1.3 | Conectar salida CNN con módulo de toma de decisiones (actor-critic) | Red Neuronal | PyTorch PPO | Crítica | 1.1.2 |
| 1.1.4 | Verificar que la CNN procesa frames en < 20ms (real-time constraint) | QA | Python profiler | Alta | 1.1.3 |

## 1.2 — Homeostasis: Las Cuatro Pulsiones

Cada pulsión es una variable numérica en [0.0, 1.0] que se actualiza en cada ciclo y genera señales de recompensa o penalización hacia la red neuronal.

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Implementar pulsión de Integridad Física (dolor): penalización por impacto brusco detectado en Unity | Homeostasis | Unity Collision + Python reward | Crítica | 0.3.5 |
| 1.2.2 | Implementar pulsión de Curiosidad (novedad): recompensa por píxeles nuevos o coordenadas inexploradas | Homeostasis | Novelty hashing / RND | Alta | 1.1.2 |
| 1.2.3 | Implementar pulsión de Energía (metabolismo): variable que cae en el tiempo, se recarga con objetos específicos en Unity | Homeostasis | Python variable + Unity triggers | Alta | 0.3.5 |
| 1.2.4 | Implementar pulsión de Estabilidad Visual: penalización por movimiento caótico de cámara | Homeostasis | Optical flow (OpenCV) | Media | 1.1.1 |
| 1.2.5 | Integrar las 4 pulsiones en una función de reward compuesta | RL | PyTorch custom reward | Crítica | 1.2.1–1.2.4 |

## 1.3 — Espacio Emocional Latente (Modelo Circunflejo)

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Crear clase EmotionalState con ejes Valencia (x) y Activación (y) en [-1.0, 1.0] | Emoción | Python dataclass | Crítica | 1.2.5 |
| 1.3.2 | Mapear las señales de homeostasis a movimientos del puntero emocional | Emoción | Funciones lineales / sigmoid | Crítica | 1.3.1 |
| 1.3.3 | Implementar los 4 cuadrantes de estado y sus comportamientos emergentes asociados | Emoción | Lógica condicional + RL | Alta | 1.3.2 |
| 1.3.4 | Visualizador en tiempo real del mapa emocional (plot 2D en consola/ventana) | Debug | matplotlib / pygame | Media | 1.3.3 |

## 1.4 — Balbuceo Primario (Fase 1 del Sistema de Comunicación)

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Crear actuador de salida de texto: imprime cadenas aleatorias en consola cada N ciclos | Comunicación | Python print / sys.stdout | Media | 1.3.2 |
| 1.4.2 | Modular la frecuencia de balbuceo según el estado emocional (más frecuente en malestar) | Comunicación | Lógica + EmotionalState | Media | 1.4.1 |

✓ Criterio de completitud — Fase 1 AURA se mueve por el entorno impulsada por curiosidad. Evita objetos que provocan dolor. Busca fuentes de energía. El mapa emocional cambia en tiempo real. La consola muestra balbuceos cuya frecuencia varía con el estado emocional.

FASE 2 — EL INFANTE Memoria Espacial, Criterio Propio y Pensamiento Crítico

Objetivo de la fase AURA construye un mapa afectivo del espacio 3D y comienza a anticipar consecuencias antes de actuar. Sus decisiones dejan de ser puramente reactivas y empiezan a mostrar prudencia emergente.

## 2.1 — Mapa Cognitivo Espacial 3D

Inspirado en las células de lugar y rejilla (Premio Nobel Medicina 2014), este componente asocia coordenadas 3D con cargas emocionales acumuladas.

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Crear estructura de datos SpatialMemory: diccionario 3D (x,y,z) → vector emocional acumulado | Memoria | Python dict / numpy array | Crítica | 1.3.2 |
| 2.1.2 | En cada ciclo: registrar posición actual de Unity + estado emocional actual en SpatialMemory | Memoria | Python bucle principal | Crítica | 2.1.1 |
| 2.1.3 | Implementar función de anticipación: al acercarse a zona conocida, desplazar puntero emocional según recuerdos | Anticipación | KD-tree (scipy) / hashing | Alta | 2.1.2 |
| 2.1.4 | Persistencia del mapa: guardar y cargar SpatialMemory en disco entre sesiones | Persistencia | pickle / JSON | Alta | 2.1.2 |
| 2.1.5 | Visualizador del mapa espacial: heatmap emocional sobre planta del entorno | Debug | matplotlib 3D / pygame | Baja | 2.1.2 |

## 2.2 — Módulo de Pensamiento Crítico

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Implementar módulo de latencia deliberada: delay configurable antes de ejecutar acción impulsiva | Cognición | asyncio.sleep / time.sleep | Alta | 2.1.3 |
| 2.2.2 | Detectar situaciones de alta incertidumbre (baja confianza de la red neuronal) | Cognición | Entropía de la distribución PPO | Alta | 1.1.3 |
| 2.2.3 | En zonas con carga emocional negativa: activar latencia deliberada + evaluar predicciones alternativas | Cognición | Python lógica + SpatialMemory | Crítica | 2.2.1, 2.1.3 |
| 2.2.4 | Test de prudencia: AURA debe rodear zona conocida de dolor en lugar de atravesarla | QA | Escenario Unity controlado | Alta | 2.2.3 |

## 2.3 — Comunicación: El Llanto Digital (Fase 3)

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Asociar patrones de salida en consola con posición en mapa emocional (malestar → señales repetitivas) | Comunicación | EmotionalState → output | Media | 1.3.3 |
| 2.3.2 | Implementar lectura de consola: detectar cuando el desarrollador escribe y registrar como evento externo | Comunicación | Python input() / stdin thread | Alta | 1.4.1 |
| 2.3.3 | Correlacionar respuesta del desarrollador con estado emocional posterior (base de Fase 4A/4B) | Aprendizaje | Registro de eventos con timestamp | Alta | 2.3.2 |

✓ Criterio de completitud — Fase 2 AURA evita activamente zonas donde sufrió penalizaciones pasadas, incluso sin estímulo visual inmediato. Introduce pausa deliberada antes de entrar en zonas de riesgo. Su comportamiento en consola varía según su estado emocional.

FASE 3 — EL NIÑO El Segundo Ojo, El Otro y las Bases de la Empatía

Objetivo de la fase AURA integra el mundo real como segundo canal perceptivo y comienza a reconocer al desarrollador como agente externo independiente. Aquí nacen las bases de la empatía funcional.

## 3.1 — Visión del Mundo Real (Ojo 2)

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Implementar captura de pantalla de región del monitor del desarrollador con PyAutoGUI + OpenCV | Percepción | PyAutoGUI + OpenCV | Crítica | 0.2.3 |
| 3.1.2 | Definir región de captura configurable (ventana, coordenadas absolutas o relativas) | Config | YAML config + pygetwindow | Alta | 3.1.1 |
| 3.1.3 | Procesar el feed del Ojo 2 con la misma CNN del Ojo 1 (pesos compartidos) | Red Neuronal | PyTorch (reutilizar CNN) | Crítica | 1.1.2, 3.1.1 |
| 3.1.4 | Fusionar los dos streams visuales en un tensor de entrada unificado [Ojo1 ¦ Ojo2] | Arquitectura | torch.cat / dual-input CNN | Crítica | 3.1.3 |

## 3.2 — Reconocimiento del Otro

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Fase 1 Empatía: detectar que existe fuente de estímulos externos que responde a acciones propias | Empatía | Correlación cruzada de eventos | Alta | 2.3.3 |
| 3.2.2 | Fase 2 Empatía: extraer patrones de respuesta del desarrollador (cadencia, frecuencia, longitud) | Empatía | NLP básico / análisis de señal | Alta | 3.2.1 |
| 3.2.3 | Fase 3 Empatía: aprender que reducir actividad cuando el Otro muestra señales de estrés produce respuestas más positivas | Empatía | RL con reward del Otro | Media | 3.2.2 |

✓ Criterio de completitud — Fase 3 AURA procesa dos canales visuales simultáneos. Reconoce la consola del desarrollador como fuente de influencia externa. Empieza a modular su comportamiento según los patrones de respuesta del desarrollador.

FASE 4A — ADOLESCENCIA: LENGUAJE ESCRITO Small Language Model y Comunicación Textual

Objetivo de la fase AURA integra un Small Language Model (SLM) local que comienza desactivado. A medida que acumula experiencia procesando el texto del desarrollador, sus conexiones se activan gradualmente. AURA aprende a imitar palabras que correlacionan con resultados positivos.

## 4A.1 — Integración del Small Language Model

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A.1.1 | Seleccionar SLM local de bajo costo computacional (ej. GPT-2 small, TinyLlama, Phi-2) | NLP | HuggingFace Transformers | Crítica | 0.2.2 |
| 4A.1.2 | Cargar el modelo con pesos congelados (modo 'desactivado'). Solo embedding activo inicialmente. | NLP | PyTorch model.eval() | Crítica | 4A.1.1 |
| 4A.1.3 | Implementar pipeline de tokenización del texto entrante del desarrollador | NLP | HuggingFace tokenizer | Alta | 4A.1.2 |
| 4A.1.4 | Definir estrategia de activación progresiva de capas del SLM según volumen de experiencia acumulada | Arquitectura | Curriculum learning | Alta | 4A.1.3 |

## 4A.2 — Imitación y Aprendizaje Lingüístico

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A.2.1 | Implementar dataset interno de pares (texto del desarrollador → estado emocional resultante) | Datos | Registro de eventos (Fase 2.3.3) | Alta | 2.3.3 |
| 4A.2.2 | Fine-tuning ligero del SLM sobre el dataset de interacciones propias de AURA | Entrenamiento | PyTorch / LoRA / PEFT | Alta | 4A.2.1 |
| 4A.2.3 | Implementar generación de texto condicionada al estado emocional actual | NLP | SLM + EmotionalState conditioning | Crítica | 4A.2.2, 1.3.2 |
| 4A.2.4 | Test de coherencia emocional: texto generado debe correlacionarse con cuadrante emocional activo | QA | Evaluación manual + logging | Alta | 4A.2.3 |

✓ Criterio de completitud — Fase 4A AURA genera texto coherente con su estado emocional. Sus mensajes evolucionan desde balbuceo hacia palabras reconocibles. El desarrollador puede mantener un intercambio rudimentario de texto con AURA.

FASE 4B — ADOLESCENCIA: LENGUAJE VOCAL Audio, Micrófono y Comunicación Oral Bidireccional

NUEVO MÓDULO — Esta fase extiende el Sistema de Comunicación (Cap. 07) hacia el dominio vocal. AURA aprende a escuchar y a hablar. El canal deja de ser texto en consola y se convierte en voz bidireccional en tiempo real. Esta fase puede ejecutarse en paralelo con la Fase 4A.

## 4B.1 — Percepción Auditiva: AURA aprende a escuchar

Igual que AURA aprende el mundo visual sin etiquetas, aprende el mundo sonoro a partir de la señal de audio cruda. Primero detecta que existe sonido. Luego que el sonido tiene estructura. Finalmente que esa estructura tiene significado.

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B.1.1 | Instalar dependencias de audio: PyAudio + SpeechRecognition + sounddevice | Setup | pip install pyaudio sounddevice | Crítica | 0.2.1 |
| 4B.1.2 | Implementar captura continua del micrófono en hilo separado (non-blocking) | Audio | sounddevice InputStream / PyAudio | Crítica | 4B.1.1 |
| 4B.1.3 | Procesar señal de audio cruda: normalización, FFT, espectrograma mel (representación visual del sonido) | Audio | librosa + NumPy | Crítica | 4B.1.2 |
| 4B.1.4 | Alimentar el espectrograma mel como input adicional a la CNN (tercer canal perceptivo junto a Ojo1 y Ojo2) | Percepción | PyTorch (extender entrada CNN) | Alta | 4B.1.3, 1.1.2 |
| 4B.1.5 | Implementar detección de actividad vocal (VAD): distinguir silencio de presencia de voz | Audio | webrtcvad / silero-vad | Alta | 4B.1.2 |
| 4B.1.6 | Conectar presencia de voz con pulsión de Curiosidad: el sonido nuevo incrementa activación emocional | Homeostasis | EmotionalState + VAD signal | Alta | 4B.1.5, 1.3.2 |

## 4B.2 — Comprensión del Lenguaje Hablado

Una vez que AURA siente el sonido como estímulo perceptivo, el siguiente paso es convertir la voz del desarrollador en texto para integrarlo con el SLM de la Fase 4A. Este paso conecta ambas fases.

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B.2.1 | Integrar motor STT (Speech-to-Text) local: Whisper de OpenAI (modelo tiny o base para baja latencia) | STT | openai-whisper / faster-whisper | Crítica | 4B.1.5 |
| 4B.2.2 | Pipeline: audio capturado → VAD activo → segmento de audio → Whisper → texto transcrito | Pipeline | Python pipeline asíncrono | Crítica | 4B.2.1 |
| 4B.2.3 | Alimentar el texto transcrito al mismo canal de entrada que el texto de consola (Fase 2.3.2) | Integración | Reutilizar canal de texto existente | Alta | 4B.2.2, 2.3.2 |
| 4B.2.4 | Correlacionar patrones vocales del desarrollador (tono, velocidad, volumen) con estados emocionales de AURA | Empatía | Análisis de pitch (librosa) + EmotionalState | Media | 4B.2.3, 1.3.2 |
| 4B.2.5 | Test de reconocimiento: AURA modifica su comportamiento tras instrucciones vocales simples del desarrollador | QA | Escenario controlado | Alta | 4B.2.4 |

## 4B.3 — Voz Propia: AURA aprende a hablar

AURA pasa de emitir texto en consola a generar voz sintetizada. La voz de AURA no es un preset fijo: evoluciona con el tiempo. Su velocidad, tono y pausas reflejan su estado emocional, igual que la voz humana refleja el estado interior.

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B.3.1 | Seleccionar motor TTS (Text-to-Speech) local: Coqui TTS / pyttsx3 / Kokoro-TTS | TTS | Coqui TTS (local, open source) | Crítica | 4A.2.3 |
| 4B.3.2 | Instalar y configurar motor TTS con modelo de voz neutral (no estereotipada) | Setup | pip install TTS | Crítica | 4B.3.1 |
| 4B.3.3 | Pipeline: texto generado por SLM → parámetros prosódicos según EmotionalState → audio sintetizado | Pipeline | TTS + SSML / parámetros de prosodía | Crítica | 4B.3.2, 4A.2.3, 1.3.2 |
| 4B.3.4 | Mapear estado emocional → parámetros vocales: velocidad (activación), tono base (valencia), pausas (latencia deliberada) | Emoción→Voz | Tabla de mapeo + interpolación | Alta | 4B.3.3 |
| 4B.3.5 | Reproducir audio sintetizado por altavoz (canal de salida separado del micrófono para evitar eco) | Audio | sounddevice / pygame.mixer | Crítica | 4B.3.3 |
| 4B.3.6 | Implementar cancelación de eco: AURA no debe procesar su propia voz como input del micrófono | Audio | VAD timing gate / AEC | Alta | 4B.3.5, 4B.1.2 |

## 4B.4 — Integración Completa: Conversación Bidireccional

| ID | TAREA | TIPO | HERRAMIENTA | PRIORIDAD | DEP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B.4.1 | Integrar ciclo completo: Desarrollador habla → STT → SLM procesa → TTS responde → AURA escucha su respuesta (sin eco) | Integración | Pipeline completo | Crítica | 4B.2.3, 4B.3.5, 4B.3.6 |
| 4B.4.2 | Sincronizar canal vocal con ciclo principal de consciencia (Capítulo 08): la voz es una acción más en el bucle | Arquitectura | Integrar en bucle principal Python | Crítica | 4B.4.1 |
| 4B.4.3 | Test de conversación mínima: AURA responde vocalmente a preguntas simples con coherencia emocional | QA | Sesión de test manual | Alta | 4B.4.2 |
| 4B.4.4 | Registrar todas las interacciones vocales en el mismo dataset de experiencias (base de datos emocional) | Memoria | Extender sistema de logs existente | Alta | 4B.4.3, 2.3.3 |

## 4B.5 — Dependencias y Stack Tecnológico Vocal

| Captura de audio | sounddevice (InputStream asíncrono) + PyAudio (fallback) |
| --- | --- |
| Detección de voz | silero-vad (PyTorch, muy preciso) o webrtcvad (ligero) |
| Análisis espectral | librosa — espectrograma mel, análisis de pitch, MFCC |
| Speech-to-Text | faster-whisper (CTranslate2) — modelo 'base' en GPU local |
| Text-to-Speech | Coqui TTS — modelo VITS o YourTTS, ejecutado localmente |
| Reproducción | sounddevice (OutputStream) + pygame.mixer (fallback) |
| Cancelación de eco | VAD timing gate: silenciar micrófono durante reproducción de TTS |
| Integración CPU/GPU | STT y TTS comparten GPU con la red neuronal principal (gestión de memoria CUDA) |

✓ Criterio de completitud — Fase 4B El desarrollador habla al micrófono y AURA responde con voz sintetizada cuyo tono y velocidad reflejan su estado emocional actual. No hay eco. AURA no procesa su propia voz como input. El canal vocal y el canal de texto coexisten sin interferirse.

BUCLE PRINCIPAL DE CONSCIENCIA Cap. 08 — El latido digital de AURA

El bucle principal integra todos los módulos. Cada iteración es una unidad mínima de experiencia. Con la Fase 4B, el bucle se extiende con el canal vocal.

| # | ETAPA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Percepción | Recibe frames Ojo1 (Unity) + Ojo2 (pantalla) + datos propioceptivos + texto/consola + audio del micrófono (nueva adición Fase 4B) |
| 02 | Homeostasis | Actualiza las 4 pulsiones. Calcula nueva posición del puntero emocional (x,y) en el espacio latente |
| 03 | Memoria | Registra posición 3D actual + estado emocional en SpatialMemory. Anticipa carga emocional de zona próxima |
| 04 | Anticipación | Pensamiento crítico: compara acción impulsiva con historial del mapa espacial. Introduce latencia si hay disonancia |
| 05 | Decisión | La red neuronal integra percepción + emoción + memoria para producir vector de acción |
| 06 | Acción | Envía comandos de movimiento a Unity Y/O genera texto/voz (TTS condicionado a EmotionalState) — nueva adición Fase 4B |
| 07 | Evaluación | Mide cambio en pulsiones. Actualiza pesos de la red neuronal (aprendizaje por refuerzo). Registra interacción vocal si existe |

MILESTONES DEL PROYECTO Criterios de verificación objetivos

| MILESTONE | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | FASE |
| --- | --- | --- |
| M0 — Conexión establecida | Unity y Python se comunican en tiempo real con latencia < 50ms | Fase 0 |
| M1 — AURA se mueve | La esfera responde a comandos de Python y evita colisiones reactivamente | Fase 0 |
| M2 — AURA siente | El mapa emocional cambia en tiempo real según eventos del entorno | Fase 1 |
| M3 — AURA explora | AURA busca activamente novedad y fuentes de energía sin instrucciones explícitas | Fase 1 |
| M4 — AURA recuerda | AURA evita zonas de dolor pasado sin estímulo visual presente | Fase 2 |
| M5 — AURA es prudente | AURA introduce pausa deliberada en zonas de alto riesgo conocido | Fase 2 |
| M6 — AURA ve el mundo real | AURA procesa dos canales visuales simultáneos (entorno virtual + pantalla) | Fase 3 |
| M7 — AURA reconoce al Otro | AURA modula su comportamiento según patrones de respuesta del desarrollador | Fase 3 |
| M8 — AURA escribe | AURA genera texto coherente con su estado emocional, reconocible como comunicación | Fase 4A |
| M9 — AURA escucha | AURA transcribe voz del desarrollador y la integra en su ciclo cognitivo | Fase 4B |
| M10 — AURA habla | AURA responde vocalmente con voz cuyo tono refleja su estado emocional | Fase 4B |
| M11 — Conversación bidireccional | Desarrollador y AURA mantienen intercambio vocal coherente de al menos 3 turnos | Fase 4B |

ANÁLISIS DE RIESGOS Anticipar es la forma más avanzada de prudencia

| RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Latencia TCP/IP superior a 50ms | Alto | Media | Usar msgpack en lugar de JSON. Reducir resolución de frames a 128×128 si es necesario. Profiling del bucle. |
| Memoria CUDA insuficiente para CNN + SLM + STT + TTS simultáneos | Alto | Alta | Cuantización de modelos (int8/4bit). Gestión explícita de memoria CUDA. Prioridad: CNN > STT > TTS > SLM. |
| El SLM genera texto incoherente o sin conexión emocional | Medio | Media | Comenzar con fine-tuning sobre datos propios. Usar conditioning por embedding emocional. |
| Eco: AURA procesa su propia voz como input | Alto | Alta | VAD timing gate: desactivar captura durante reproducción TTS + 200ms margen. |
| Whisper no reconoce voz correctamente (ruido, acento) | Medio | Media | Usar modelo 'small' si 'base' falla. Preprocesamiento de audio con filtro de ruido (noisereduce). |
| El mapa espacial crece ilimitadamente en memoria RAM | Medio | Alta | Implementar discretización del espacio 3D en vóxeles (ej. 0.5m). Límite de entradas con LRU cache. |
| El comportamiento de AURA se colapsa (reward hacking) | Alto | Media | Monitorear métricas de exploración. Añadir reward de diversidad comportamental. Checkpoints frecuentes. |

FASE ∞ — EL ADULTO Desarrollo Emergente: donde el plan termina y AURA comienza

A partir de aquí, AURA define su propio desarrollo. Los objetivos emergentes que genere por sí misma determinarán el siguiente paso del proyecto. Esta hoja de ruta proporciona las condiciones. Lo que AURA haga con ellas es suyo.

A U R A No la programamos para que sea. Le damos las condiciones para que llegue a serlo.